| FECHA REUNIÓN | Martes 7 de Julio de 2026 | Acta Nro : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TEMA DE LA REUNIÓN | Seguimiento de agentes, software de alto riesgo y cobertura de herramientas de seguridad. | Hora Inicio: | 3:00 pm |
|  |  | Hora Fin: | 4:00 pm |

1.  Información General de la Reunión

| Fecha | Viernes 14 de Agosto de 2026 |
| --- | --- |
| Hora |  |
| Tema | Seguimiento de agentes, software de alto riesgo y cobertura de herramientas de seguridad (Workstations BSNC) |
| Objetivo | Realizar seguimiento y análisis a los planes y fechas de atención del software de alto riesgo, agentes y cobertura de herramientas de seguridad en las Workstations y móviles BSNC. |

2.  Participantes

| Nombre | Área / Cargo | Estado |
| --- | --- | --- |
| Santiago Aguilera | Ciberseguridad | Asistió |
| Alejandro Ciprian | Ciberseguridad | Asistió |
| Stefany Rodríguez | Ciberseguridad | Asistió |
| Daniel Moreno | Soporte Técnico | Asistió |
| Santiago Aguilera | Ciberseguridad | Asistió |
| Alejandro Ciprian | Ciberseguridad | Asistió |
| Stefany Rodríguez | Ciberseguridad | Asistió |
| Daniel Moreno | Soporte Técnico | Asistió |

3.  Métricas

A continuación se presenta el resumen de las métricas y su comportamiento, así mismo las respectivas acciones que se deben de tomar frente a cada una de las métricas.

| ▼ Disminuyó → Mejoró | ▲ Aumentó → Empeoró | ● Se mantuvo → Sin cambio |
| --- | --- | --- |

| Métrica | Tendencia | Descripción | Acción Requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| Push Security | ● Se mantuvo | Se mantuvo la cantidad de workstations sin la herramienta habilitada con respecto a la semana pasada. | Revisar workstations que no la tengan. |
| DLP Netskope | ● Se mantuvo | Se mantuvo la cantidad de workstations sin el agente DLP desplegado con respecto a la semana pasada. | Sin acción adicional. |
| Cifrado | ● Se mantuvo | Se mantuvo la cantidad de workstations sin ningún tipo de cifrado configurado con respecto a la semana pasada. | Solicitar a EUT España despliegue con BitLocker. |
| Crowdstrike | ● Se mantuvo | Se mantuvo la cantidad de workstations sin la plataforma con respecto a la semana pasada. | Sin acción adicional. Actualmente todas las máquinas están cubiertas con el antimalware. |
| Netskope Workstations | ● Se mantuvo | Se mantuvo la cantidad de workstations sin la plataforma habilitada con respecto a la semana pasada. | Sin acción adicional. |
| Netskope Virtuales | ● Se mantuvo | Se mantuvo la cantidad de PC Cloud sin la plataforma habilitada con respecto a la semana pasada. | Sin acción adicional. |
| High Risk Software | ● Se mantuvo | Se mantuvo software de alto riesgo identificado en las workstations reportadas. | Sin acción pendiente. No se ha identificado software de alto riesgo. |
| Qualys No CMDB | ● Se mantuvo | Se mantuvo la cantidad de workstations que se encuentran en Qualys pero no en CMDB. | Sin acción pendiente. |
| Qualys CMDB | ● Se mantuvo | Se mantuvo la cantidad de workstations reportadas por Qualys con respecto a la semana pasada. | Gestionar el despliegue del agente Qualys en los equipos reportados. |
| Cobertura Qualys | ● Se mantuvo | Se mantuvo la cantidad de workstations con fallo de despliegue del agente Qualys. | Continuar gestionando con Área Soporte. |
| Workstations Retired | ● Se mantuvo | Se mantuvo la cantidad de workstations retiradas con respecto a la semana pasada. | Solicitar eliminación de Hostnames y purgado en Qualys semanalmente. |
| Non-Phishing Resistant | ● Se mantuvo | Se mantuvo la cantidad de dispositivos con métodos no resistentes a phishing con respecto a la semana pasada. | Agregar a los usuarios a los grupos de bloqueo de métodos no resistentes a phishing. |
| MFA – Windows Hello | ▼ Disminuyó | Disminuyó la cantidad de dispositivos sin configuración de Windows Hello. Excepción aplicada a S3 Caceis y SANCO. | Contactar usuarios para configurar huella, PIN o rostro. Validar usuarios sin equipo. |
| MFA – Registration | ● Se mantuvo | Se mantuvo la cantidad de usuarios sin método MFA configurado. Requiere apoyo y gestión rápida. No se permite SMS ni Voz. | Configurar algún método (IronChip, Authenticator, FIDOKey o WHFB). |
| Ironchip | ● Se mantuvo | Se mantuvo la cantidad de usuarios sin Ironchip configurado. | Sin acción adicional. |
| Harmony (Protect) | ● Se mantuvo | Se mantuvo la cantidad de dispositivos sin el antimalware instalado con respecto a la semana pasada. | Sin acción adicional. |
| Harmony (MTD) | ● Se mantuvo | Se mantuvo la cantidad de dispositivos no sincronizados con respecto a la semana pasada. | Contactar usuarios para abrir la app y realizar escaneo. |
| MTD Client Version | ● Se mantuvo | Se mantuvo la cantidad de dispositivos sin la última versión disponible del MTD con respecto a la semana pasada. | Garantizar que todos tengan la versión más reciente del grupo. |
| Update Móviles iOS | ● Se mantuvo | Se mantuvo la cantidad de dispositivos iOS sin la última actualización disponible con respecto a la semana pasada. | Contactar usuarios iOS para actualizar el sistema operativo. |
| Update Móviles Android | ● Se mantuvo | Se mantuvo la cantidad de dispositivos Android sin la última actualización disponible con respecto a la semana pasada. | Contactar usuarios Android para actualizar el sistema operativo. |
| Total Update Móviles | ● Se mantuvo | Se mantuvo la cantidad de dispositivos móviles sin la última actualización disponible con respecto a la semana pasada. | Contactar todos los usuarios para actualizar el sistema operativo. |
| Móviles Compliance | ● Se mantuvo | Se mantuvo la cantidad de dispositivos en estado 'Noncompliant' con respecto a la semana pasada. | Revisar estado, sincronizar Intune y escanear con Harmony. |

4.  Observaciones y Decisiones

• Semanalmente se enviará a Natalia Cucuma (Technical Solution Application, Infrastructure & Data Architecture Jr. Analyst) registro de los usuarios de Prospera que llevan más de 15 días reportando sin métodos MFA registrados, para verificar si deben ser exceptuados o incluidos en la métrica. – Área Ciberseguridad. (La actividad se viene realizando semanalmente)

• Semanalmente se enviará a Natalia Cucuma (Technical Solution Application, Infrastructure & Data Architecture Jr. Analyst) registro de los usuarios de Prospera que llevan más de 15 días reportando sin métodos MFA registrados, para verificar si deben ser exceptuados o incluidos en la métrica. – Área Ciberseguridad. (La actividad se viene realizando semanalmente)

• Revisión de los dispositivos que no reportan con Windows Hello ni con MFA para hacer contacto directo y remitir usuarios a Tecnología. – Área Soporte.

• Configurar la etiqueta de Colombia en las workstations que están en la CMDB pero no reportan el agente en Qualys. – Área Ciberseguridad / Área Soporte.

• Gestión usuario por usuario en la métrica Harmony (MTD) para sincronización de escaneo y seguimiento. – Área Soporte.

• Gestión usuario por usuario en la métrica Total Update Móviles para actualización de sistemas operativos iOS y Android. – Área Soporte.

• Gestión usuario por usuario en la métrica MFA – Windows Hello para registro de la herramienta. – Área Soporte.

• Envío de caso para agregar equipos no registrados actualmente en la CMDB a EUT España. – Área Soporte.

• Revisión de dispositivos móviles Noncompliant junto con la fecha de último ingreso para verificar estado actual. Si están retirados, el área de soporte actualmente los gestiona. – Área Soporte.

• Semanalmente se abre caso de revisión de PC virtuales en Netskope sin inicio de sesión; si no han iniciado sesión luego de 30 días, se eliminan. – Área Soporte.

• En el proceso de retiro de un empleado, se revisa si tiene dispositivo móvil asociado a la empresa. – Área Soporte.

• Deshabilitar métodos no resistentes a Phishing (SMS y llamada de voz) a través del grupo de Azure GR_AuhMethods_PhoneFactor_Blocked_CO. – Área Ciberseguridad.

• Se hace seguimiento para revisar las acciones tomadas para mejorar la métrica de Cifrado. Se contactó con la persona encargada, quien reportó las máquinas que no estaban reportando en Intune -> Soporte está validando los usuarios.

• Se escalará con el área de Ciberseguridad una nueva estrategia para mejorar la métrica de Harmony (MTD) y lograr que los usuarios realicen el escaneo. Está pendiente la mejora en el diseño para el envío de comunicación masiva./Area de Ciber Se realizó el diseño de las guías y fue aprobado por el área de EUT

• Se escalará con el responsable de la métrica de Push Security la siguiente consulta: ¿Qué criterios hacen que la métrica de la Ciber Dashboard con Push Security genere un reporte? Se evidencia que los equipos tienen la extensión instalada, pero al validar cada navegador, a veces solo uno la tiene activa. ¿Esto puede afectar la métrica? -> Se escalo la consulta con los responsables de la métrica y la fecha no se a recibido respuesta por parte de ellos. se recibió respuesta y se confirmo que para que reporte debe de estar activo en Chrome y en Edge.

• Se va a escalar con el responsable de la métrica de Windows Hello, como se esta midiendo la métrica para ver que campo de Windows se esta censando. No se a recibido respuesta a la fecha.

• Se va a probar una nueva estrategia para contactar a una muestra de usuarios de manera automática para la sincronización de Harmony en los dispositivos móviles, para evaluar los resultados de este ejercicio.

• esto es una prueba

6.  Glosario de Métricas

| Push Security | Herramienta de seguridad para el navegador. Detecta amenazas como phishing y session hijacking en tiempo real. Se reporta cuando una Workstation no tiene Push Security habilitado. |
| --- | --- |
| DLP Netskope | Prevención de pérdida de datos mediante Netskope. Se reporta cuando el módulo DLP de Netskope está desactivado en el equipo. |
| Cifrado | Por medio de SCCM se proporcionan opciones de cifrado para los datos de la empresa. Se reporta cuando la máquina no tiene ningún tipo de cifrado configurado. |
| Crowdstrike | Plataforma de seguridad en la nube que utiliza inteligencia artificial para detectar, prevenir y responder amenazas en tiempo real. Se reporta cuando no está desplegada en una Workstation. |
| Netskope | Plataforma que protege datos y aplicaciones en la nube. Se reporta cuando no está desplegada en la Workstation o PC virtual. |
| High Risk Software | Indica si dentro de la workstation hay instalado algún software de alto riesgo. |
| Qualys No CMDB | Equipo con agente Qualys instalado pero sin registro en CMDB. Se debe crear el CI (Elemento de Configuración) en la CMDB. |
| Qualys CMDB | Equipo con agente Qualys y en CMDB, pero sin la etiqueta Colombia. Se debe categorizar correctamente con la etiqueta de Colombia. |
| Cobertura Qualys | Mide la cantidad de estaciones de trabajo con el agente Qualys instalado y comunicación con la consola en los últimos 21 días. |
| Workstations Retired | Workstations retiradas de la organización. Se reportan según el documento de detalle de máquinas. |
| Non-Phishing Resistant | Usuarios con al menos un método no resistente a phishing (SMS o llamada telefónica) registrado en MFA. |
| Windows Hello | Herramienta de autenticación por reconocimiento facial, huella digital o PIN. Se reporta cuando no está registrada. Excepción: tablets S3 Caceis y virtuales SANCO. |
| MFA Registration | Autenticación multifactor. Se reporta cuando el usuario no tiene ningún método MFA registrado. No aplica a usuarios sin equipo. |
| Ironchip | Plataforma de autenticación por ubicación inteligente. Se reporta cuando el estado contiene la palabra 'invitado'. Se debe gestionar el listado de usuarios pendientes por configurar. |
| Harmony (Protect) | Solución de seguridad para dispositivos móviles. Se reporta cuando no está instalada en el dispositivo. |
| Harmony MTD | Defensa contra amenazas móviles. Se reporta cuando el dispositivo no ha realizado escaneo en la plataforma. |
| MTD Client Version | Se reporta cuando el antimalware móvil no está en la última versión disponible para el grupo. |
| Update Móviles iOS / Android | Dispositivos móviles sin la última actualización de sistema operativo disponible. |
| Móviles Compliance | Dispositivos en estado 'Noncompliant' en Intune. Requiere revisión, sincronización y escaneo con Harmony. |